Heves Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

K i v o n a t

Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. január 3-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

8/2020. (I.3.) önkormányzati határozat

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel a Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HEI-2016-00014 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges építési beruházás megvalósítására 2018. július 18. napján létrejött vállalkozási szerződést a vállalkozó súlyos szerződésszegésére tekintettel – tudniillik a vállalkozó a vállalkozási szerződésben rögzített teljesítési határidőt azaz 2018. szeptember 18. napját több mint 20 nappal elmulasztotta – a vállalkozási szerződést azonnali hatállyal felmondja.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort arra, hogy a jelen határozat 1. pontja szerinti felmondás közlése során Heves város önkormányzat képviseletében eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat megtegye, illetve a vállalkozóval szemben felszámított késedelmi kötbér érvényesítése érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort arra, hogy a MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben a vállalkozó nem teljesítése miatt felmerült kárát érvényesítse, az ehhez szükséges jognyilatkozatokat megtegye.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, hogy a Dél-Hevesi Kistérség Gyermekjóléti Központja és Családsegítő Szolgálatának fejlesztése elnevezésű, TOP-4.2.1-15-HEI-2016-00014 azonosító számú projekt befejezése érdekében a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft.-vel (székhely: 3360 Heves, Szerelem A. út 13., adószám: 13883458-2-10., ügyvezető: Mező László) köt vállalkozói szerződést a MOVIÁD-Energy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft által kidolgozott és nyertes ajánlat szerinti műszaki tartalom és árszínvonal alapul vétele mellett a Kovács Zoltán műszaki ellenőr által 2019. december 18. napján az egyes költségvetési sorokra lebontva kimutatta a készültségi fok alapulvételével megállapított maradék műszaki tartalom megvalósítására 11.112.680,- Ft, azaz Tizenegymillió-egyszáztizenkettőezer-hatszáznyolcvan forint vállalkozói díj kikötése mellett.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort, illetve a HEVA Hevesi Önkormányzati Vagyonkezelő Kft ügyvezetőjét Mező Lászlót a vállalkozói szerződés megkötésére és a szükséges egyéb jognyilatkozatok megtételére.

Határidő: értelem szerint

Felelős: 1.-3. pontok tekintetében Sveiczer Sándor polgármester útján

dr. Nagy Péter jegyző

4. és 5. napirendi pontok tekintetében Sveiczer Sándor polgármester és

Mező László ügyvezető

A kivonat hiteles:

Heves, 2020. január 16.

dr. Nagy Péter

jegyző