Heves Város Önkormányzatának

Képviselő-testülete

3360 Heves, Erzsébet tér 2.

K i v o n a t

Heves Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. június 22-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

52/2020. (VI. 22.) önkormányzati határozat

- Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete akként határoz, miszerint Heves Város Önkormányzata, mint kedvezményezett kezdeményezi az irányító hatóságnál (Magyar Államkincstár) a TOP-1.2.1.-15-HE1-2016-00005 azonosító számú projekt támogatási szerződésén belül a következő költség átcsoportosítás végrehajtását:

Támogatási Szerződés jelenlegi költségvetésének vonatkozó költségsorai:

| Támogatást igénylő | Költségkategória | Költségtípus | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heves Város Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei | egyéb eszközök | 1 | 18 000 000 | 4 860 000 | 22 860 000 |
| Heves Város Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 1 | 164 930 888 | 44 531 340 | 209 462 228 |

Támogatási Szerződés módosított költségvetésének vonatkozó költségsorai:

| Támogatást igénylő | Költségkategória | Költségtípus | Megnevezés | Mennyiség | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Összesen (Ft) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Heves Város Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Eszközbeszerzés költségei | egyéb eszközök | 1 | 7 185 468 | 1 940 076 | 9 125 544 |
| Heves Város Önkormányzat | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 1 | 175.745.420,- | 47.451.264,- | 223.196.684,- |

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete akként határoz, miszerint a Bástya Millenium Zrt-vel a „Halász-kúria turisztikai fejlesztése Heves városában” című és TOP-1.2.1.-15-HE1-2016-00005 azonosító számú projekt építési beruházásának megvalósítására kötött építési vállalkozási szerződést akként módosítja, miszerint a vállalkozó vállalkozói díja nettó 175.745.420,- Ft-ra emelkedik, azzal, hogy az Áfa összegét Heves Város Önkormányzata a fordított adózás szabályai szerint fizeti meg, egyidejűleg a vállalkozó által megvalósítandó műszaki tartalom a jelen határozat 1-től 10. sorszám szerint módosul, illetve a beruházás ütemterve a határozat 11. számú melléklete szerint módosul, azzal, hogy a teljesítési határidő 8 hónap és 16 hét időtartamra, azaz 2020. október 13. napjára módosul.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pótmunkával felmerülő kötelezettségvállalás forrását ekként elsősorban a TOP-1.2.1.-15-HE1 kódszámú pályázati felhívás alapján elnyert támogatás összegében jelöli meg, azzal, hogy abban az esetben amennyiben a költségátcsoportosítást az irányító hatóság nem engedélyezi Heves Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése általános tartalék soráról kell biztosítani azt.

- Heves Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Heves Város Polgármesterét Sveiczer Sándort a vállalkozási szerződés módosítására, illetve a TOP-1.2.1.-15-HE1-2016-00005 azonosító számú projekt támogatási szerződés módosítása érdekében a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: Sveiczer Sándor polgármester

Határidő: 1. pont vonatkozásában értelem szerint,

2. pont vonatkozásában 2020. június 22. napja.

A kivonat hiteles:

Heves, 2020. június 22.

dr. Nagy Péter

jegyző